石柱县辣椒批发物流市场安置房项目花院子、寨坡安置点场平工程

招　标　文　件

招标编号：HJBH2013-002

招    标    人：石柱土家族自治县商务局 （单位公章）

招标代理机构：重庆市环境保护工程监理有限公司（单位公章）

编制人：罗  春          证书编号：渝建[招]20071086号

审核人：王  展           证书编号：渝建[招]2009180号

二零一三年四月

目　　录

第一章	招标公告	5

1. 招标条件	5

2. 项目概况与招标范围	5

3. 投标人资格要求	5

4. 招标文件的获取	5

5. 发布公告的媒介	6

6. 联系方式	6

第二章	投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1.  总则	17

1.1  项目概况	17

1.2  资金来源和落实情况	17

1.3  招标范围、计划工期和质量要求	17

1.4  投标人资格要求	17

1.5  费用承担	18

1.6  保密	18

1.7  语言文字	18

1.8  计量单位	18

1.9  踏勘现场	18

1.10  投标预备会	18

1.11  分包	18

1.12  偏离	18

2.  招标文件	18

2.1  招标文件的组成	19

2.2  招标文件的澄清	19

2.3  招标文件的修改	19

3.  投标文件	19

3.1  投标文件的组成	19

3.2  投标报价	20

3.3  投标有效期	20

3.4  投标保证金	20

3.5  资格审查资料	20

3.6  备选投标方案	20

3.7  投标文件的编制	20

4.  投标	21

4.1  投标文件的密封和标记	21

4.2  投标文件的递交	21

4.3  投标文件的修改与撤回	21

5.  开标	21

5.1  时间和地点	21

5.2  开标程序	22

6.  评标	22

6.1  评标委员会	22

6.2  评标原则	22

6.3  评标	22

7.  合同授予	22

7.1  定标方式	22

7.2  中标通知	22

7.3  履约担保	22

7.4  签订合同	23

8.  重新招标和不再招标	23

8.1  重新招标	23

8.2  不再招标	23

9.  纪律和监督	23

9.1  对招标人的纪律要求	23

9.2  对投标人的纪律要求	24

9.3  对评标委员会成员的纪律要求	24

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	24

9.5  投诉	25

10.  需要补充的其他内容	25

第三章 评标办法（综合评估法）	26

评标办法前附表	26

1.  评标方法	32

2.  评审标准	32

2.1  初步评审标准	32

2.2  详细评审标准	32

3.  评标程序	32

3.1  初步评审	33

3.2  详细评审	33

3.3  投标文件的澄清和补正	33

3.4  评标结果	33

第四章 合同条款及格式	35

3. 工程量清单	69

第六章　图纸	70

（详见施工图电子版）	70

第七章　技术标准和要求	71

目    录	72

（五）专职安全员情况	72

一、投标函部分	73

（二） 法定代表人身份证明及授权委托书	77

（三）投标保证金	79

施工方案	84

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表	85

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表	86

附表三：劳动力计划表	87

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图	88

附表五：施工总平面图	89

附表六：临时用地表	90

四、资格审查资料	91

（五）专职安全员情况	93

（一）投标人基本情况表	94

（二）项目管理机构	95

（三）项目经理简历表	96

（四）技术负责人简历表	97

注：按投标人须知前附表1.4.1条要求提供复印件并加盖投标人公章。	97

（五）专职安全员情况	98

注：按投标人须知前附表1.4.1条要求提供复印件并加盖投标人公章。	98

（六）其他专业人员情况	99

注：按投标人须知前附表1.4.1条要求提供复印件并加盖投标人公章。	99

（七）近年完成的类似项目情况表	100

资格审查原件资料	101

# 招标公告

石柱县辣椒批发物流市场安置房项目花院子、寨坡安置点场平工程

施工招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目石柱县辣椒批发物流市场安置房项目花院子、寨坡安置点场平工程已由  石发改审【2013】18号文和石发改审【2013】75号文  批准建设，项目业主为重庆市石柱县丰绿农产品批发市场有限公司， 资金来自 业主自筹 ，项目出资比例为100%，招标人为石柱土家族自治县商务局  。项目已具备招标条件，现对该项目的场平工程施工进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

工程地址：石柱县南宾镇红星村

工程规模：土石方工程量约 30万立方米。

工程范围：平场施工图图示范围内的土石方工程内容，具体详见“工程投标价包括的工程内容说明”。

工程总造价：约  900  万元。

工程工期：  60   日历天。

标段划分：一个标段。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须土石方工程专业承包贰级及以上资质；

3.2 具备市级建委及以上行政主管部门颁发的“安全生产许可证”，营业执照年检合格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.3 外地施工企业须具备有效的分支机构入渝登记备案证，须提供分支机构入渝登记备案证复印件；

3.4 本次招标不接受联合体投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1  凡有意参加投标者，请于2013年4月10日至2013年4月16日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午09：00时至12：00时，下午14：00时至17：00时（北京时间），持介绍信、法定代表人身份证明、法定代表人身份证、法人授权委托书、经年检的营业执照、资质证书、授权委托人身份证原件及复印件盖单位公章(如是外地企业需提供入渝备案证等资料原件及复印件，报名时分支机构负责人持身份证明到场)在重庆市渝北区新牌坊碧海金都9号15-3报名，购买招标文件时间另行通知。

4.2  招标文件每套售价1000元，售后不退。

4.3  本工程招标文件不接受邮购。

## 5. 发布公告的媒介

## 本次招标公告同时在《重庆市招标投标综合网》、《石柱县公共资源交易网》（发布公告的媒介名称）上发布。

## 6. 联系方式

招标人：   石柱土家族自治县商务局

地址：   石柱县南宾镇玉带河北街21号商务局

邮编：        409100

联系人：       向国庆

电话：       023-64720002

招标代理机构：重庆市环境保护工程监理有限公司

地    址：重庆市渝北区龙溪街道新南路9号15-3

邮政编码： 401147

联 系 人： 罗春

电    话： 023-67528761

传    真： 023-67534482

2013年 4 月  8 日

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人： 石柱土家族自治县商务局 地 址： 石柱县南宾镇玉带河北街21号商务局 联系人：向国庆 电 话： 023-64720002 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 石柱县辣椒批发物流市场安置房项目花院子、寨坡安置点场平工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 石柱县南宾镇红星村 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 本招标项目经 石发改审【2013】18号文和石发改审【2013】75号文 批准立项。资金来源为： 业主自筹。资金性质为：国有资金 。 |
| 1.2.3 | 资金落 实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次招标工程范围内的土石方施工内容，具体详见“工程投标价包括的工程内容说明”。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 60 日历天 计划开工日期：2013年 月 日（以甲方通知为准） 计划竣工日期：2013年 月 日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件 （1）、土石方工程专业承包贰级及以上资质；营业执照（2011年度或2012年度年审合格）、如是重庆市市外施工企业还需取得分支机构入渝登记备案证。 须提供有效的营业执照复印件，须提供有效的资质证书副本及分支机构入渝登记备案证复印件。 （2）、具备有效的安全生产许可证，企业负责人（外地施工企业为入渝分支机构技术负责人）、拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员具备相应的安全生产考核合格证书。 须提供有效的安全生产许可证及相应人员的安全生产考核合格证书复印件。 2.业绩要求 近五年来有200000立方米土石方工程业绩至少2个，须提供合同协议书或中标通知书（二者取其一）复印件。 3.近年发生的诉讼和仲裁情况 受到行政处罚的不在其行政处罚期内（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。投标人自行声明是否满足资格审查标准中的信誉要求。 4.项目经理资格要求 （1）项目经理必须已在申请人单位注册并应具有市政工程或建筑工程类贰级及以上注册建造师执业资格，并且不能在在建工程任职，否则将被废标，在开标现场完成查询任职情况，并将结果打印后报送评标委员会； （2）项目经理应具有有效安全生产考核合格证； （3）项目经理应具有中级及其以上职称。 （4）项目经理应具有系本公司人员的社会养老保险证明（保险打印日期为投标截止日前三个月以内）。 项目经理应附建造师执业资格注册证、身份证、中级及以上职称证、养老保险复印件。 5、技术负责人： （1）应具有中级及以上职称； （2）应具有大专及以上学历。 （3）应具有系本公司人员的社会养老保险证明（保险打印日期为投标截止日前三个月以内）。 技术负责人应附身份证、学历证、职称证、养老保险复印件。 6、专职安全员不少于1人 应具有岗位证书和安全生产考核合格证、具有系本公司人员的社会养老保险证明（保险打印日期为投标截止日前三个月以内）。 应附执业证或上岗证书、安全生产考核合格证、养老保险复印件。 7、其他人员要求 持有效证件的施工员不少于1人，材料员不少于1人，质检员不少于1人，造价员不少于1人，所有人员应为本单位人员，附执业证或上岗证书。 其他主要人员应附执业证或上岗证书、养老保险复印件。 8、投标保证金 (1)已按招标人要求交纳投标保证金10万元人民币。 (2) 投标保证金必须从投标人公司基本帐户直接转（汇） 入业主指定账户。 (3) 转（汇）款到账截止时间为 4月27日15:00时 前，未在上述规定时间提交投标保证金的投标单位，其投标文件将当场退回。 9、市外施工企业投标 按照“渝建发〔2011〕130号”文规定，2012年1月1日起，重庆市外施工企业在投标前必须办理好分支机构入渝登记备案证，并在开标时出示分支机构入渝登记备案证。以上所报人员必须是已入渝登记备案的人员（须提供有效的入渝登记备案的人员名单复印件）。 分支机构负责人须持有效身份证和分支机构入渝登记备案证到开标现场，否则，招标人当场退还投标文件。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 口接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 口组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 口召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题、质疑的截止时间 | 2013 年 4 月 17 日 9 时 00 分前，各投标人将质疑问题传真至招标代理公司。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗文件 |
| 2.2.1 | 招标人书面澄清、答疑及补遗的时间 | 2013 年 4 月 18 日 17 时 00 分前，招标人或招标代理公司将答疑或补遗文件传真至各投标人，或由投标人至招标代理公司处领取纸质文件。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2013 年 5 月 3 日 10 时 00 分（北京时间） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 投标人应按本须知和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。 投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。 在合同实施期间，投标人填写的单价和总价按合同条款的规定执行。 如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知2.2.1项中规定的时间前通知招标人核查，除非招标人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 招标人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价、总承包服务费、计日工等），投标人不得修改。否则，将被认定为废标。 本工程招标将设置最高限价，并在投标截止日期3天前公布。投标人的投标报价不得超过最高限价（包括投标总造价及清单综合单价），否则，将被认定为废标。 7．本工程安全文明施工“专项费用”, 安全文明施工专项费用根据“渝建发[2010]158号”文件规定计取。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在4月27日15:00时前通过转账直接划付或以电汇方式直接划付，自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2、投标保证的金额： 壹拾万元整（人民币） 3、投标保证金收款账号 户 名： 石柱土家族自治县公共资源综合交易中心 开户行： 中国农业银行股份有限公司重庆石柱万寿支行 投标保证金账号：820201040002166 联系人：张老师 13896412622 023-73327118 4、投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“石柱县辣椒批发物流市场安置房项目花院子、寨坡安置点场平工程” 施工投标保证金”。 5、投标保证金有效期与投标有效期一致。 6、中标通知书发出5个工作日，招标人向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金：收到经项目监督部门备案的合同副本（复印件）和招标人的书面意见后5个工作日内，招标人向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 投标截止时间前五年内（不包括本年） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 口允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章投标人须知3.7.3款执行。 |
| 3.7.4 | 投标文件的副本份数 | 投标文件副本 1 份，技术部分不分正副本。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、应将投标函部分、商务部分、技术部分、资格审查资料各自分别装订成册。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 （2）商务部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 （3）技术部分的装订要求 本项目技术部分施工方案采用暗标评审，文字部分纸张采用A4白纸，4号仿宋字体；图表采用A4或A3号图幅；图表内的字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码；违反上述任意一项，技术部分计0分。 《施工方案》的面页使用石柱县公共资源交易中心购买的施工方案页面，在右下角加盖投标单位鲜章后一次折叠成腰长约为8.5cm左右的等腰直角三角形密封粘贴。密封后的面页及整个《施工方案》均不得显示投标人企业有关的任何信息；违反上述任何一项，其投标文件为废标。 （4）资格审查资料的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1. 投标文件袋使用石柱县公共资源交易中心统一制定的投标文件袋。 2. “投标函”装订成册后装入“投标函部分”文件袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 3. “商务部分”装订成册后装入“商务部分”文件袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 4. “技术部分”装订成册后装入“技术部分”文件袋中，密封不加盖任何印章。 5.“资格审查资料”装入“资格审查部分”文件袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 6.“投标函部分”、 “商务部分”、 “技术部分 ”等一同装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖投标人单位公章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 7.“资格审查部分”文件袋由投标人自行准备，单独封装，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 8.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收，当场退还。 9.购买投标文件袋联系人： 张老师 13896412622 023-73327118 |
| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“投标文件”大袋封套上写明如下内容： 项目业主： 石柱县辣椒批发物流市场安置房项目花院子、寨坡安置点场平工程投标文件 在 2013 年 5 月 3 日 10 时 00 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 石柱县公共资源交易中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 口是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点： 石柱县公共资源交易中心（石柱县新城区综合楼5楼） |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）招标人主持会议并宣布会场纪律； （2）主持人介绍参加会议的有关单位和代表。 （3）主持人宣布开标人、唱标人、监标人、记录人。 （4）现场展示并核查投标保证金的缴纳情况。 没有缴纳的投标单位，当场退还其投标单位的所有投标文件。 （5）按招标文件要求核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效。 如为市外施工企业，分支机构负责人须持有效身份证和分支机构入渝登记备案证到开标现场，否则，招标人当场退还投标文件。 （6）公布最高限价。 （7）招标人检查投标文件是否按本须知4.1.1的规定密封，如发现投标文件没按本表4.1.1的规定密封，则当场退还其投标文件。 （8）当众开启投标文件大袋，并打开投标文件大袋中的各小袋。同时按照开标顺序公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。 （9）查询项目经理在建项目情况和企业诚信综合评价分. （10）投标人及相关单位人员在开标记录上签字确认。 （11）开标会议结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1．评标委员会构成：业主代表1名，评标专家4名（技术类专家2名，经济类专家2名）。 2．评标专家确定方式：在重庆市综合评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 口是 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.担保形式：转帐支票或现金 2.担保金额： 履约担保金额为“合同总造价”的10%。在甲方签发的中标通知书后10个工作日内提交。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.按投标人须知第8.1（2）执行； 3.经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 重新招标后投标人仍少于三人，按法定程序开标和评标，确定中标人。 |
| 8.2 | 不再招标 | 重新招标后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。其他项目，招标人可以自行决定不再招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 招标代理费 | 在领取中标通知书前，由中标人应向招标代理机构交纳招标代理服务费，招标代理服务费按国家发改委发改办价格[2003]857号文规定和国家发改委计价格[2002]1980号文规定，按照招标人与代理公司签订的代理合同进行计算，在发出中标通知书时，由中标人向招标代理机构交纳。招标代理费由投标人自行测算在投标报价中，不单列。 |
| 10.2 | 交易服务费 | 本项目交易服务费为中标价的0.26%，由中标单位支付。交易服务费由投标人自行测算在投标报价中，不单列。 |
| 10.3 | 低价风险担保 | 中标单位应缴纳低价风险担保。低价风险担保的缴纳设定如下： 1．当中标价小于最高限价的85%时，中标人提供中标价低价风险担保金为：最高限价-中标价； 2．低价风险担保金存入时间为中标候选人接到招标人书面通知后三日内，否则不予发中标通知书并同时取消中标资格，没收投标保证金。如果中标人按以上要求支付低价风险保证金，工程竣工验收合格后，三个工作日内全额退还。 3.如果中标人因低价原因或无故原因停工，经发包人催促仍然不复工，导致工程不能按期完工或无法完成工程的，发包方有权终止合同，同时没收低价风险保证金。 4.除不可抗力外，中标人放弃中标项目的由业主没收投标保证金，取 消一至二年投标资格。因招标人重新招标或另行选择中标人给招标人造成经济损失的，依法承担赔偿责任。 |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）项目管理机构人员资格：见投标人须知前附表；

（4）投标保证金要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  招标人不组织，投标人自行踏勘现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 1.10  投标预备会

1.10.1  招标人不召开投标预备会。

### 1.11  分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应按投标人须知前附表规定的时间前向招标代理公司提出，以便补齐。否则，由此引起的投标损失自负。投标人在获取招标文件后，对招标文件如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，及时提出式质疑。不管是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的质疑对招标文件做出澄清，招标人有关澄清招标文件的任何形式的文件都将作为招标文件的合法组成部分，对投标人起约束作用。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在向投标人发出。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

### 2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并向投标人发出。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.3当招标文件、招标文件澄清（答疑）、招标文件补遗书内容不一致时，以各文件的发送时间靠后者为准；电话或口头的咨询及答复，其意思解释均不具有法律约束力。招标人有权对投标人口头咨询保持缄默。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函部分

（2）商务部分

（3）技术部分

（4）资格审查资料

### 3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  没有缴纳的投标单位，其投标文件将当场退回。涉及到投标保证金其他方面的有效性问题，由评标委员会认定。

3.4.3  在中标通知书发出后5个工作日内，市交易中心5日内向中标候选人以外的投标企业退还投标保证金及利息。

3.4.4  收到经项目监督部门备案的合同副本（复印件）和招标人的书面意见后5个工作日内，交易中心向中标人和其他中标候选人无息退还投标保证金。

3.4.5  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5  资格审查资料

资格审查按第八章中第三部分“资格审查资料”中要求提交资格审查资料。

### 3.6  备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件两份，一份正本，一份副本。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

详投标人须知5.2条。

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

第一中标候选人放弃中标，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形、不符合中标条件而被取消其中标资格的，招标人按中标候选人名单依次确定其他中标候选人为中标人，第一中标候选人的投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，招标人按中标候选人名单依次确定其他中标候选人为中标人，第一中标候选人的投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，招标人按中标候选人名单依次确定其他中标候选人为中标人，第一中标候选人的投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。

重新招标后投标人仍少于三人，按法定程序开标和评标，确定中标人。

### 8.2  不再招标

重新招标后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。其他项目，招标人可以自行决定不再招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。禁止招标人与投标人串通投标。
   有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
    （1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
    （2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
    （3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
    （4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
    （5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
    （6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1、 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
    （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
    （2）投标人之间约定中标人；
    （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
    （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
    （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
      9.2.2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
    （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （5）不同投标人的投标文件相互混装；
    （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.2.3、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
    9.2.4、 投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
    （一）使用伪造、变造的许可证件；
    （二）提供虚假的财务状况或者业绩；
    （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    （四）提供虚假的信用状况；
    （五）其他弄虚作假的行为。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉，也可以向招标人监督部门投诉。

招标人监督投诉：接受书面投诉。

## 10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 本标段施工招标评标采用综合评估法，按照以下原则确定中标候选人： 评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行评分，按照经评审得分由高到低的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。得分相等时，投标报价低的优先，投标报价也相等的按抽签数字确定中标候选人排名，抽到数字“1”的为第一中标候选人。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人签字、加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函的所有数据均符合“投标文件格式”的规定； 2.投标文件齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.投标文件的装订符合第二章3.7.5项的规定。 |
|  |  | 联合体投标人 | ∕ |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人的签字齐全，符合招标文件规定。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业执照 | 具备有效的营业执照（2011年度或2012年度年审合格） |
|  |  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证，拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员具备相应有效的安全生产考核合格证书。 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 入渝备案证 | 如为市外施工企业需提供有效的入渝备案证和入渝登记备案的人员名单 |
|  |  |  | 财务状况 | ∕ |
|  |  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信誉 | ∕ |
|  |  |  | 项目经理资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其它 要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | ∕ |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 1、投标保证金必须从投标人公司基本帐户直接转（汇）入招标人提供的银行帐户。 2、符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 已标价 工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，且投标报价不得高于招标人公布的最高限价（含总价最高限价及分项清单最高限价），但也不得低于投标人的企业成本。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.1.4 | 施工组织设计评审标准 | 施工方案与技术措施 | 4分 |
|  |  | 质量管理体系与措施 | 3分 |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 5分 |
|  |  | 环境保护管理体系 与措施 | 5分 |
|  |  | 工程进度计划与措施 | 4分 |
|  |  | 资源配备计划 | 3分 |
|  |  | 施工设备 | 3分 |
|  |  | 试验、检测仪器设备 | 3分 |
| 条款号 | 量化因素 | 量化标准 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 投标报价分值构成 （总分100分） | 投标总报价： 60 分； 2.技术部分：30分 3． 诚信综合评价：10分。 |
|  |  | 评标基准价计算方法 | 投标 总 报 价 | 在通过初步评审且不高于总价最高限价的投标报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为投标总报价的评标基准价。 |
|  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=1OO％×(投标人报价一评标基准价)／评标基准价 |
|  | 允许偏差范围 | 投标报价的偏差率在下列范围内为有效投标报价： －10%至＋3%（含－10%和＋3%）； |
| 条款号 | 编列内容 |
| 3 | 评标程序 | 1、评标委员会依据本章第2.2款中的评标基准价计算方法计算投标总报价评标基准价。 2、初步评审前，按本章第3.1.3项的规定对投标报价有算术性错误的进行算术性错误修正。投标总报价偏差在允许范围内的，得本附表2.2.1规定分值的满分60分。在此基础上，投标总报价与评标准基价相比，每增加1%扣 2 分，每减少1%扣 1 分。 按插入法计算得分。 在偏差范围内，未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 对允许偏差范围内投标总报价由低到高排序，取前七名进行评审。 3、对排在前七名的投标人的投标文件，按本章评标办法第3.1款至3.4款规定的程序进行评审，并按本附表第3.2.1项规定的评分标准评审计分，并对各投标人的投标总价、技术部分、企业诚信综合得分进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。排在第七名之后的所有投标文件将不再评审。 4、如果未能评出三名合格的中标候选人，则应从排名第八的投标人开始依次、逐一递补并按本章评标办法第3.1款至3.4款规定的程序进行评审，直至评出三家合格的中标候选人为止。 5、如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分方法 |
| 3.2.1 | 详细评审方法 | 投标总报价(A) | 投标总报价偏差在允许范围内的，得本附表2.2.1规定分值的满分60分。在此基础上，投标总报价与评标准基价相比，每增加1%扣 2 分，每减少1%扣 1 分。 按插入法计算得分。 在偏差范围内，未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.1 | 施工组织设计评审标准（B） | 施工方案与技术措施 | 4分 |
|  |  | 质量管理体系与措施 | 3分 |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 5分 |
|  |  | 环境保护管理体系 与措施 | 5分 |
|  |  | 工程进度计划与措施 | 4分 |
|  |  | 资源配备计划 | 3分 |
|  |  | 施工设备 | 3分 |
|  |  | 试验、检测仪器设备 | 3分 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分方法 |
| 3.2.1 | 详细评审方法 | 诚信综合评价得分（C） | 按照《重庆市建筑施工企业诚信综合评价暂行办法》（渝府发〔2012〕65号）规定7月1日开始执行。 企业诚信综合评价得分 计算公式：（某一投标人的诚信综合评价分/参加本标段投标的投标人中诚信综合评价分最高值）*10 *100%。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。企业诚信综合评价分以投标截止时间市工程建设招投标交易中心网站上公布的分值为准，具体分值在开标时查询并按上述计算方法直接计算出企业诚信综合评价得分交评标委员会。 |
|  |  | 投标人得分 | 1. 按插入法计算得分。 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 2.投标人报价得分＝A+B+C。 |

## 1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审得分由高到低的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

## 2.  评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4  施工组织设计评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2  详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2  详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

### 3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），））投 标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A：废标条件

附件A：综合评估法法废标情况一览表

一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 章节号 | 条款名称 | 废标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章3.2 | 投标报价 | 投标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差。 |
|  |  | 招标人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改。 |
|  |  | 如设置了最高限价，投标人的投标报价不得超过最高限价。 |
|  |  | / |
| 第二章3.7.5 | 装订要求 | 不满足投标人须知前附表中第3.7.5条相关要求。 |
| 第二章3.4 | 投标保证金 | 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： （1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  |  | 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 |
| 其他 |  | 招标文件规定的其他废标条件 |

# 第四章 合同条款及格式

工程名称：石柱县辣椒批发物流市场安置房项目花院子、寨坡安置点场平工程

重庆市建设工程施工合同

重庆市建设委员会  制定

合同编号：

石柱县辣椒批发物流市场安置房项目花院子、寨坡安置点场平工程

施工合同

甲    方：  （盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

乙    方：                                （盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

签约地点：

签订时期：二O一三年  月  日

目  录

一、工程概况

二、乙方承包工程内容和配合工程内容

三、各方职责

四、各方驻现场代表

五、工程工期

六、工程质量与检验

七、安全文明施工

八、合同价款及支付

九、材料供应与检查

十、设计变更与签证

# 十一、竣工移交与结算

十二、保修、违约与履约保证

十三、其它

十四、附件

石柱县辣椒批发物流市场安置房项目花院子、寨坡安置点场平工程

施工合同

（简称：施工合同）

甲  方：                             （代理业主）

乙  方：                                         （总承包人）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲方将石柱县辣椒批发物流市场安置房项目花院子、寨坡安置点场平工程发包给乙方，乙方结合本工程的具体情况，并对本工程的施工现场条件、工程内容进行了充分了解。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就本工程的施工事项协商一致，订立本合同。

# 一、工程概况

1、本工程的工程概况

1.1工程名称：石柱县辣椒批发物流市场安置房项目花院子、寨坡安置点场平工程  ；

1.2工程地点：石柱县南宾镇红星村；

1.3工程范围：本工程土石方开挖、外运等，具体详见“工程投标价包括的工程内容说明”；

1.4工程规模：平基土石方约      m3。

# 二、乙方承包工程内容和配合工程内容

1、乙方承包工程内容及施工要求

1.1乙方承包工程内容

乙方承包的工程内容以“石柱县辣椒批发物流市场安置房项目花院子、寨坡安置点场平工程施工图说”为依据，包括石柱县辣椒批发物流市场安置房项目花院子、寨坡安置点场平工程“投标价包括的工程内容说明”、“标前交底纪要”、“招标答疑”、“施工图交底纪要”、“补充通知”和“技术核定”的工程内容，以及甲方根据工程需要而变更的工程内容。

1.1.1“施工图说”是指甲方提供给乙方的施工图及其说明（包括补充图及说明）。

1.1.2“投标价包括的工程内容说明”和“标前交底纪要”以本合同附件为准。

1.1.3“招标答疑纪要”和“补充通知”包括开标前的所有答疑内容及招标人补充说明的内容（包括在报价书中补充的内容）。

1.1.4“技术核定”是指根据本施工合同规定，在开工前和施工过程中的所有技术核定内容（包括开工前的施工图交底纪要）。

1. 1.5甲方根据工程需要所变更的工程内容是根据本施工合同的规定，在开工前和施工过程中，甲方根据工程需要而变更的工程内容。

2、乙方配合的工程内容

2.1与总承包方配合的工程内容；

2.2其它相互交叉作业或同时施工的配合工程内容；

# 三、各方职责

本施工合同由甲、乙双方共同签定，其各方职责如下：

1、甲方职责：

1. 1、甲方为工程业主，负责对工程质量、进度、造价进行控制，以及对本合同的解释权。

1.2、甲方代表按合同约定，及时向乙方提供所需指令、标准、图纸并履行其他的约定义务；监理单位受甲方委托，按本合同及监理合同规定，代表甲方行使权力，履行甲方代表的职责，但对本合同无解释权。

1.3、向乙方提供水、电接口和临时设施场地。

1.4、甲方组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。

1.5、甲方于开工前向乙方提供本合同工程内容的施工图纸  贰 套。

2、乙方职责

2.1、乙方为本合同工程内容的施工单位，承担本施工合同明确的乙方承包工程内容的工程施工任务和本合同约定的乙方承担的责任，以及与其它施工单位之间的配合责任。

2.2、自行安装施工用水电表，自行交纳水电费。

2.3、乙方必须遵守甲方的项目管理规定，承担其承包工程内容的安全、质量和保修责任。

2.4、加强文明安全施工，作好自身产品和其它单位产品的成品保护。

2.5、遵守地方政府及有关部门的相关环境保护规定，由此发生的费用均由乙方承担。

2.6配合甲方完成该工程的各专项验收工作。

# 四、各方驻现场代表

1、甲、乙双方驻工地代表

1、甲方派驻的工程师

项目负责人：       ；    职权：  负责本项目的全面管理工作    。

项目经理：         ；    职权：  负责本工程的全面管理工作    。

驻现场代表：         ；    职权：  负责施工现场的管理工作      。

2、甲方委托“              ”为本工程的监理单位。监理单位委派的工程师：

姓名：       ；职务：  总监理工程师  。

甲方委托的职权： 监理单位代表甲方对工程进行全面监理，具体负责工程质量和进度，解决施工图的技术问题，签发经甲方批准的设计变更通知和技术核定，详见《监理合同》。

需要取得甲方批准才能行使的职权：按《监理合同》中的约定执行。

1.3乙方代表

姓名：              ；

职务： 乙方驻现场的项目经理  。

1.5甲方派驻的工程师（或现场代表）和监理单位派驻的监理工程师统称工程师。

# 五、工程工期

1、本工程的合同工期

1.1本工程的合同工期是指本合同工程内容的开工日期到乙方承包工程内容全部完工的时间。

1.2本合同工程内容的合同工期为：日历天数      天。

1.3开工日期：2013年    月    日，以甲方通知时间为准。

1.4完工日期：2013年      月    日。

2、工期延误

2.1因以下原因造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延，但乙方不得向甲方收取因工期延误给乙方造成的一切经济损失：

2.1.2非乙方原因发生的市政停水、停电，使乙方施工工程全面或主导工序停工影响工期达1天以上；

2.1.3在施工期间，因重大设计变更因素造成乙方承包工程全面或主导工序停工而影响的工期；

2.2、乙方在2.1款情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告，经甲方确认后，工期顺延。

2.3、除上述原因外，其它任何原因（如工程量增加）均不得要求甲方顺延和增加工期。

2.4、上述规定可顺延工期的具体时间均由甲方确定，并凭甲方的有效签证单所确定的时间顺延工期。

3、工程完工验收与完工验收时间

3.1、工程完工验收

3.1.1乙方必须按照本合同约定的完工日期或甲方同意顺延的工期完工。

3.1.2因乙方原因不能按照本合同约定的完工日期或甲方同意顺延的工期完工，乙方承担本合同约定的违约责任。

3.2、工程完工验收时间

3.2.1乙方承包工程内容完工时间的确认条件：

（1）乙方承包工程内容全部施工完毕；

（2）由甲方汇同监理单位和设计单位对工程质量验收合格。

（3）乙方承包工程内容经质监部门到场验收合格。

（4）乙方承包工程内容的各种档案资料齐备，并经监理及质监部门验收合格。

3.2.2 乙方承包工程内容完工验收时间的确认

甲方以现场验收“乙方承包工程内容”的工程质量验收合格之日为完工日，以此考核乙方工期履约情况。

3.2.3工程完工验收后，如发现工程仍存在质量问题，乙方应无条件整改，直至合格为止。

3.3、乙方承包工程内容在完工验收后， 必须积极甲方完成本工程的综合验收和备案验收，直至备案工作完成。

# 六、工程质量与检验

1、工程质量

1.1、工程质量必须达到合格质量标准。

1.2、质量标准执行现行国家（地区）或行业的质量规范、标准等。

1.3、乙方应严格按照施工图纸、设计变更、技术核定、本合同约定的技术要求和材料要求进行施工，不得出现任何偷工减料的行为；擅自实施未经监理单位及甲方同意的施工方案，在施工过程中质量抽检或验收不合格，乙方应承担由此造成的一切后果，并且乙方还应接受本合同有关条款的处罚。

1.4、本文件（合同）已明确的技术要求和材料要求如与施工图设计不一致时，以本文件（合同）为准。

1.5、乙方必须对施工图中表示不清楚、错误和遗漏的工程内容（包括与现行规范或强制性标准相矛盾的工程内容），在实施前向甲方和工程师提出，并由甲方进行核定，否则，由此产生的一切后果均由乙方承担。

1.6、如各方对工程质量有争议，由各方均同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。各方均有责任，由各方根据其责任分别承担。

2、检查与返工

2.1、工程师有权对乙方施工的工程质量进行定期抽检。乙方应认真按照标准、规范、设计和样板标准（工程师认定）的要求施工，随时接受工程师的检查，乙方应为检查提供便利条件。

2.2、工程质量达不到约定质量标准与要求的部分，工程师一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

2.3、工程师的检查和检验一般不会影响乙方的正常施工。如确有影响时，由此产生的费用均已包含在风险和措施包干费中，甲方不再支付其任何费用。

# 七、安全文明施工

1、安全施工、检查与防护

1.1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

1.2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，承担其监督责任，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

1.3、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向监理工程师提出安全防护措施，经监理工程师认可后实施，防护措施费用由乙方承担。

1.4、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由乙方承担安全防护措施费用。

1.5、乙方在从事高空、临边等作业时，必须加强安全防护措施工作，消除事故隐患，并随时接受监理单位的监督检查。

2、文明施工

文明施工标准以渝建发[2008]169号文“重庆市建设委员会关于印发《重庆市建筑工地文明施工标准》的通知”的附件“重庆市建筑工地文明施工标准”为准，其主要内容如下：

2.1、文明施工管理，有规范科学的施工组织设计和合理的施工平面布置图。

2.2 、施工作业区与办公、生活区分隔设置。

2.3 、材料堆放按平面布置点分区分类堆放。

2.4 、每道工序做到工完、料净、场地清。

2.5 、施工现场所有工作人员应佩戴有分工标志的胸卡。

2.6 、施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

2.7、文明施工除按《重庆市建筑工地文明施工标准》的要求执行外，乙方还必须接受建设行政主管部门的监督管理。甲方特别强调以下几点：

（1）文明施工管理除乙方必须加强施工现场的容貌管理外，还必须遵守国家有关“环境保护”的相关法律法规。

（2）杜绝工程质量事故和人身伤亡事故的发生。

（3）施工噪声和粉尘污染不得超过《重庆市环境管理保护条例》的规定标准，并严格按渝建发[2003]34号文《严格控制主城区建筑施工扬尘污染暂行工作方案》中的要求执行。

# 八、合同价款

本合同工程内容的合同价款由“合同总造价”、“安全文明施工专项费”、 “风险和措施包干费“组成，其中 “安全文明施工专项费”和“风险和措施包干费”已包含在“合同总造价”中。

1、合同总造价

1.1、乙方承包工程内容的“合同总造价”为人民币：            元（大写：                圆整），其分项单价如下：

1.2、工程量和总造价均为暂估，工程完工后，甲乙双方以实际施工和完成的工程量进行结算。

1.3、“合同总造价”包括的工程内容：

（1）“合同总造价”包括了实施和完成其全部工程内容所需的人工费、材料费、机械费、爆破费（或人工机械开凿费）、青苗费、弃土上车费、运输费、渣场推运及压实费、、密实度检测费、缺陷修复费、管理费、各种保险费、措施项目费、技术措施费、道路清洁、密闭运输费用、相关管理部门收取的其他费用、 原附属物拆除及出渣费（含原建筑物、构筑物、道路、硬化地面、环境景观等）、安全文明施工费用、风险及措施费用、利润、规费和税金等应计取的所有费用。

（2）乙方承包工程内容的工程报建手续和向有关城市管理部门缴纳的费用。

（3）本《施工合同》规定所要求达到的工程质量要求、材料要求、技术要求和验收标准等所发生的费用。

（4）施工图中设计的配套构件等不完善，而施工和质量验收必须加设的所有配套构件费用。

（5）包括超出本《施工合同》规定的风险和措施包干费用和其它费用的包干费以外，不足部分的费用和未涉及的费用。

（6）特别强调，上述条款所确定的内容并充分考虑各种风险（包括建筑市场风险）已计入“合同总造价”。

1.3、综合包干单价包含的费用内容：

（1）根据乙方中标的投标书，“分部分项工程量清单报价表”中项目综合单价为本合同规定的工程量清单项目综合单价。

（2）分部分项工程量清单中的综合单价所包括的费用内容为人工费、材料费、机械费、爆破费（或人工机械开凿费）、青苗费、弃土上车费、运输费、渣场推运及压实费、密实度检测费、缺陷修复费、管理费、各种保险费、措施项目费、技术措施费、道路清洁、密闭运输费用、相关管理部门收取的其他费用、 原附属物拆除及出渣费（含原建筑物、构筑物、道路、硬化地面、环境景观等）、利润、规费和税金等除安全文明施工费用及风险及措施费用外应计取的所有费用。

2、安全文明施工专项费

2.1、根据“渝建发[2010]158号”文件规定，乙方承包工程内容的安全文明施工专项费用为乙方在投标时中标的安全文明施工专项费用，该费用以开挖土石方量按  元/m3计算，平基土石方挖方工程量为      m3，即总额为      元，（已计入合同总造价中）。

2.2以上安全文明施工专项费用为暂定费用，以土石方开挖量按实计算。

2.3安全文明施工定额费用已经包括在“合同总造价”中。

2.4安全文明施工按实计算费用已经包括在“风险和措施及其它费用”中。

2.5乙方除按上述条款收取安全文明施工费以外，不再收取其它任何费用，其费用均已包括在本工程的“风险和措施及其它费用”中。

2.6乙方收取的安全文明施工费以本施工合同明确的费用为准。

3、风险和措施的包干费

3.1、本合同“风险和措施包干费”为      元，作为本合同工程内容的风险和措施及其它费用的包干费，不因任何原因而调整的费用（该费用已计入合同总造价中）。其包括的内容如下：

3.2、政府部门所要求缴纳的环卫环保费用，本工程环卫环保补贴费用不足部分。

3.3保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费(如周转材料和机具设备大量投入)，以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费。

3.4经甲方和监理单位审定的施工组织设计方案在工程实施时需发生的技术和施工措施费用。

3.5因各种因素所引起的各种技术措施和施工措施及各种保证措施（包括安全保证措施）所发生的费用。

3.6因地质情况、地下水及场外水流入施工现场所采取的各种排水措施及施工降效等所发生的费用。

3.7土石方施工发生垮塌及挡护所采取的各种技术措施所发生的费用，以及清除地下障碍物所发生的所有费用。

3.8施工条件的改变（包括乙方对施工现场的了解不够等）、地质资料的不准确和错误施工方法的改变所增加的各种费用。

3.9施工中如遇各种地下管线的临时保护措施费用及给乙方造成的施工增加费。

3.10工程排污和噪音排污所发生的费用（包括向有关部门办理各种手续所发生的费用）及建筑垃圾（包括泥浆）的清理、外运和弃渣等所发生的费用。

3.11为满足工程施工需要，乙方所建临设、施工道路需移迁或重新修建所发生的所有费用。

3.12超出合同约定的安全文明施工标准所增加的费用。

3.13国家文物保护和环境保护所发生的费用。

3.14“合同总造价”内的“技术核定”和工程材料的涨价所带来的风险。

3.15安全文明施工按实结算费用。

3.16工程竣工验收和工程移交前乙方对施工现场保护所发生的费用。

3.17按合同约定顺延工期而对乙方所造成费用损失的风险，以及工程发生缓建时，因市场因素变化所带来的所有风险。

3.18为保证工程质量，对施工区域内（无论挖方区或填方区）的建筑垃圾、淤泥、软土等进行换填或采取其它施工措施所发生的各种费用。

3.19风险和措施及其它费用的包干费在办理结算时，按平基挖方工程量的造价进行调整结算。

# 4、工程款（进度款）支付

# 甲方特别申明，乙方必须具有足够的资金周转能力，甲方和乙方均严格按以下付款条款执行，乙方在施工中不得以资金为由影响、拖延和停止施工，由此产生延误工期，由乙方承担法律责任。

4.1工程进度款的支付

4.1.1、本工程无预付款额。

4.1.2、工程形象进度完成80％时，甲方支付工程量清单造价10%的工程款；

4.2、待工程竣工验收并移交后，撤出现场，交清竣工资料和结算资料，甲方办理完工程结算（一审）后，甲方支付至结算价款的30%。

4.3、工程结算经工程业主或工程业主委托事务所审计完成后（二审），二年内支付至工程审计总价款的95％，余款5%作为质量保修金。

4.4、5％的工程质量保修金在工程验收通过之日起一年满时支付，不计利息。

4.5 安全文明施工专项费用的支付

（1）在工程开工时，支付安全文明施工专项费用总额的 50 %。

（2）在工程完工后，支付安全文明施工专项费用总额的 50 %。

（3）其余款项并入工程结算中支付。

4.6风险和措施及其它费用的支付

（1）在工程完工后，支付风险和措施及其它费用的 / %；

（2）其余均并入工程结算中支付。

4.7双方责任

（1）乙方自备合同金额30%以上的流动资金，以保证项目周转使用。

（2）乙方保证按本项资金支付条款收取工程进度款，不得以其它任何原因要求甲方支付其它任何款项，并不得以工程资金为由影响和拖延工期或停止施工，否则，由此产生的法律和违约责任及经济损失均由乙方承担。

（3）乙方保证按国家规定发放工人工资，因工人工资造成的责任和影响，均由乙方承担其法律和经济责任。

乙方应派专人负责民工工资的发放问题，并保证将每个民工的工资直接发放到每个民工手上，每月向甲方提供发放明细。

（4）乙方按本合同规定的安全文明施工专项费用的支付收取其费用后，必须认真做好工程的各项安全文明施工工作，否则，将由乙方承担其所有的法律责任和经济责任。

（5）工程进度款的支付必须达到其支付条件后，方可支付；反之，则按其延误时间的2倍时间缓付工程进度款。

（6）因乙方未按本合同规定的时间办清有效的“工程结算资料”和“合同结算价款”，其工程资金支付的延缓责任由乙方承担，甲方不予提前支付其工程余款。

（7）因甲方未按本合同规定的时间办清有效的“工程结算资料”和“合同结算价款”，其资金支付的延缓责任由甲方承担，并按其相应款项的50%支付给乙方。

（8）乙方按以上条款收取的安全文明施工费，必须做到专款专用，若因安全文明施工措施不当所造成的一切责任均由乙方自行负责。

九、工程验收

1、工程验收条件

工程需达到以下条件，甲乙双方才予以验收及办理工程结算，否则不支付工程款，不予验收及办理工程结算。

1.1  合同范围的工程内容已施工完毕并经甲方验收合格。

1.2  开挖质量已满足合同要求。

1.3  工程施工所遗留的危岩、垮塌土石方已清除。

2、工程验收办法

2.1由甲乙双方组织共同参加验收。

2.2开挖标高、开挖边坡、开挖范围必须符合工程质量验收标准和本合同质量规定才予以验收，未达到以上要求必须整改合格后才予以验收。

（1）开挖平面尺寸按平基后的底口尺寸进行验收。

（2）开挖坡度按1：0.30验收(其坡脚为平基底口线，坡顶为平基后确定坡顶的地貌标高值)。

（3）开挖底面标高按10m×10m方格网验收，每个地块不少于4个标高验收点。

# 十、设计变更与签证

1、设计变更与技术核定

1.1、“设计变更”，是指“技术核定”以外，甲方根据工程需要对乙方承包内容进行修改和补充的工程内容。

1.2、“技术核定”，是指施工图设计示意内容的尺寸、做法、要求等标注有错误和遗漏，根据工程施工需要而对其进行修改和更正的工程内容，此部分工程内容不属“综合包干单价”的调整范围。

开工前和施工过程中的施工技术交底和施工图的深化设计（补充节点大样等，且必须经甲方审核批准后才能实施）、施工中甲方改变工程施工顺序、增加施工措施，均为工程技术核定范畴。

1.3、施工中甲方如需对原工程设计进行设计变更，应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。乙方按照工程师发出的变更通知及有关要求进行施工。

1.4、施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用（包括返工恢复）和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

1.5、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。

甲方若同意采用乙方合理化建议，所发生的费用和获得的收益在工程签证资料中予以明确。

2、工程签证

2.1、工程签证资料

2.1.1本工程的签证资料分为“设计变更”签证、“技术核定”签证、“工程量收方”签证、“工期顺延”签证和“其它签证”等五个部分的签证资料。

2.1.2“设计变更”和“技术核定”的定义详本合同规定。

2.1.3“工程量收方”指施工图设计的施工尺寸为变数的工程和合同价为暂定量的工程，施工后需确认实际施工尺寸的工程。

2.1.4“工期顺延”是指按本合同规定的可顺延工期情况，由甲方确定后对工程工期的顺延时间签证。

2.1.5“其它签证”指工程发生签证记工和借用工及需甲方确定材料价格等事宜的签证。

2.2、签证资料的内容要求

2.2.1“设计变更”和“技术核定”签证内容

（1）原施工图设计内容；

（2）设计变更和技术核定的原因；

（3）设计变更和技术核定的内容；

（4）是否应调整费用和调整费用的计算办法，以及工程量计算规则和综合包干单价等；

（5）材料供应关系。

2.2.2“工程量收方”签证内容

（1）工程量收方项目的名称和收方部位；

（2）实际收方的各种详细尺寸；

（3）收方的依据和实际收方时间；

（4）费用的计算办法、工程量的计算规则和综合包干单价。

2.2.3“工期顺延”签证内容

（1）签证的依据（工期顺延原因）；

（2）顺延时间的计算及顺延原因对总工期的影响时间；

（3）最终确定的工期顺延时间。

2.2.4“其它签证”的签证内容

（1）签证的依据；

（2）应计算费用包括的内容；

（3）费用的计算。

2.3、签证资料的办理

2.3.1签证资料的办理程序

（1）“设计变更”签证资料

①由甲方或设计单位出据资料并签字后，送监理单位和乙方签字确认；

②乙方确认后，由乙方送甲方档案室归档，同时送相关单位和人员。

（2）“技术核定”、“工程量收方”“工期顺延”和“其它签证”的签证资料

①由乙方出据资料，送甲方或设计单位审核确认签字后，再送乙方确认签字；

②乙方签字确认后，由乙方送甲方档案室归档后，再送相关单位和人员。

2.3.2签证资料的签证人员

（1）甲方签字人员为签证资料经办人、合同确定的现场代表、甲方负责人（不计取费用或不顺延工期的资料除外）；

（2）监理单位的签证人员为签证资料经办人和项目总监；

（3）乙方签证人员为签证资料的经办人和项目经理；

（4）“其它签证”的签证，仅由甲方和乙方以上人员签证，不由监理单位签证。

2.3.3签证资料办理的时间规定

（1）甲方和乙方办理签证的时间为签证事由发生14个工作日。其中，资料签收方应在收到送达的签证资料后5个工程日内办理完其应完成的工作，归档时间为3个工作日。

（2）若乙方使签证资料拖延到工程竣工或完工后才办理，甲方将拒绝办理，由此造成的经济损失，均由乙方承担。

2.3.4签证资料的份数

签证资料的份数为一式五份，其中一份由甲方归档，一份由乙方归档，一份由监理单位归档，其余两份分别送甲方项目负责人和现场代表。

2.4、有效的签证资料

2.4.1各种签证资料必须按上述要求在规定的时间内，指定的人员签字完毕，且签证内容完整、正确，并在规定的时间内归档，否则，视为无效的签证资料。

# 十一、竣工移交与结算

1、竣工移交

1.1、项目整体具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，于工程竣工验收之前7天内，向甲方提供完整的竣工资料、竣工图各肆份，并向甲方提供竣工验收报告。

1.2 、乙方承包工程内容在完工后，甲方要求提前使用，不视为竣工验收通过，只有项目整体达到竣工验收条件，经各职能部门全部验收合格之后，才是竣工验收通过。

1.3、甲方收到竣工验收报告后组织有关单位验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。乙方按要求整改，并承担由自身原因造成整改的全部费用。

1.4、工程通过竣工验收后，交清工程竣工资料，由乙方列出项目移交清单，在甲方的协调下，逐项向甲方指定单位进行移交，移交过程中发现的质量问题，乙方无条件整改，并承担整改所发生的所有费用。

1.5、乙方承包工程内容在向甲方指定单位移交前，乙方应作好其承包工程内容的成品保管与维护工作，并承担其相应费用。

2、竣工结算

2.1、结算总造价

2.1.1本工程的合同结算总造价=“综合包干单价”×结算工程量±其他签证费用－本工程所确定的违约处理金。

分项结算工程量=招标图工程量+调整工程量。其中：

①招标图工程量按招标时发布的招标文件、施工图、工程量清单包括的工程内容说明、标前交底纪要和招标答疑等所有标前发布资料确定的工程量。

②调整工程量按本合同第十条“工程设计变更及签证”涉及范围确定工程量执行。

③招标图工程量最终以审计单位审定的工程量为准。

（1）本工程的最终价款以审计后的工程审计总造价为准，工程审计总造价即为甲方与乙方办理完工程结算后，移交审计部门审计所确定的最终合同结算总价款。

2.2、竣工结算的办理

竣工结算在工程完工验收后办理。

2.2.1工程结算资料的内容包括：工程签证资料、工程竣工图、甲方供应材料和设备的数量清单。

2.2.2有效的工程结算资料

（1）“设计变更”按本合同第十条规定进行确定；

（2）“其他签证资料”按本合同第十条规定进行确定；

（3）“工程竣工图”由甲方现场代表签字确认后有效；

2.2.3有效工程结算资料的确认时间

乙方在工程完工后30天内，向甲方提交以上所有的有效工程结算资料，并派专人与甲方进行核对和确认。

2.2.4甲方与乙方在核对完有效的工程结算资料后，乙方向甲方提交“工程竣工结算书”。审核期间，乙方应派专门的结算人员配合甲方的审核工作。

2.2.5竣工结算办理的责任

（1）乙方递交的工程结算资料必须是真实的、完整的、有效的，甲方对不真实、不完整、无效的工程结算资料不予确认，由此产生的结算办理延误和工程余款支付延误责任均由乙方承担。

（2）因乙方未按以上规定办理有效的工程结算资料，由此造成“竣工结算”的办理延误，甲方按其延误时间的2倍时间延缓办理，并缓付工程余款。

（3）双方必须指派工程结算事宜的联系人，乙方的联系人为项目经理，甲方的联系人为预决算部经理或者相关人员。

（4）双方结算事宜的联系，必须以书面形式递交，以此确认结算办理的延误原因明确责任。

# 2.3、竣工结算的办理，由工程项目业主负责审核，甲方负责审计：

# （1）审核：即一审，由甲方组织完成。

# （2）审计：即二审，由甲方或甲方委托的造价事务所组织审计。

# 十二、保修、违约与履约保证

1、质量保修

1.1、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的乙方承包工程内容在质量保修期内承担质量保修责任。

1.2、质量保修工作的实施。乙方应在工程竣工验收之前，与甲方签订质量保修书，作为合同附件（附件1）。

1.3、质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。

1.4、质量保修期从工程整体竣工之日（即甲方签发“工程竣工日确认书”）起算（质量保修期1年），分单项验收的工程，按单项工程，按单项工程分别计算保修期。

1.5、乙方承包工程内容的质量保修金为乙方合同结算总价款的5%，保修期满后30天内结算，甲方将剩余保修金退还乙方（不计息），不足部分由乙方交付。

1.6、保修期间，乙方应在接到修理通知之日后7天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支付，由甲方承担。

2、违约

2.1、乙方违约。

当乙方发生下列情况时，由乙方承担违约责任：

2.1.1工程质量

（1）乙方施工的全部工程内容在竣工验收时，乙方承包工程内容整体质量达不到合格工程要求，甲方按乙方工程合同总造价的5%处以乙方工程质量违约处罚金，同时乙方还必须无条件全部返工达到合格要求。

（2）甲方和监理单位随时对乙方已使用和未使用的工程材料进行抽检，若发现有不符合设计和规范及合同要求的不合格产品，乙方必须将不合格的材料清出施工现场，更换符合上述要求的工程材料，甲方按已使用材料的不合格材料价值的5%处以乙方违约处罚金，并承担由此引起的一切经济损失（包括全部返工在内）。

（3）甲方在施工过程中的工程质量检查，或在进行工程质量阶段验收时,若发现有三处或三处以上工程质量不合格，甲方可视其情节轻重，每次处以乙方不少于500元的违约处罚金，且工程质量还必须无条件返工达到合格要求。

（4）乙方若在施工过程中未严格按国家施工规范和操作规程要求进行施工，或者乙方擅自实施未经监理单位及甲方同意的施工方案,甲方每发现一次或一处，甲方将视其情节轻重，处以乙方每次或每处不少于500元的违约处罚金。

2.1.2工程工期

在工程工期方面，延误的工期除本合同规定的违约责任外，还包括如下违约责任：

（1）乙方未按合同约定完工日期按时完工验收，每延误一天，甲方按1000元/天处以乙方违约处罚金，处罚金按工期延误天数累计计算。

（2）“乙方承包工程内容”的合同约定工期，加本合同可顺延工期后，仍有延误时，按上述条款执行违约处罚；

2.1.3安全文明施工

（1）若不严格按国家有关安全文明施工标准作好各项安全防护，由此造成的经济责任和法律责任均由乙方承担。

（2）甲方或监理在施工过程中对乙方的安全文明施工进行检查时，发现其达不到安全文明施工合格标准，则甲方对乙方处以违约处罚金500元/次（发现一次处罚一次）。

2.1.4工程管理：

（1）乙方在投标时确定的项目经理及项目技术负责人，乙方不得随意更改，如需更改必须征得甲方同意，否则按乙方履约保证金的20%处罚。

（2）乙方将所承包的工程转包和分包，如经发现，甲方将没收其全部的履约保证金。

（3）不服从甲方施工过程管理的项目管理班子，经多次沟通仍然无效时，甲方有权要求更换，直到满意为止，否则，甲方将处以乙方2万元以上的违约处罚金。

（4）项目经理每周在现场的工作天数不得少于5天（每天不得少于6个工作小时），每少一天罚款500元。

2.2、若乙方违约，则不经法院或仲裁单位裁决，直接由甲方对乙方出具违约通知书，并以此为依据处罚乙方。违约处罚金由甲方直接从工程结算款和履约保证金中扣除或乙方直接向甲方的财务部缴纳处罚金。

2.3、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

2.4、除非各方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

2.5、因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天通知违约方，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

3、履约保证

乙方提供的履约保证为合同履约保证金。

3.1、在中标后10个工作日内向甲方财务提交的合同履约保证金为“合同总造价”的10%，即为：人民币       元（大写      整）。此合同履约保证金均不计利息。

3.2、履约保证金返还：

在工程完工验收后，乙方无违约责任时，甲方将全部履约保证金退还乙方；若乙方存在违约责任时，甲方在合同履约保证金中进行抵扣，不足部分从工程结算款中扣除，直至扣足为止。

# 十三、其它

1、工程停建或缓建

工程若发生停建或缓建，甲方不承担因此给乙方造成的一切经济损失。已建工程的造价结算按本合同条款第十一项计算已建工程总造价，资金的支付按合同规定办理，“安全文明施工专项费用”、“风险和措施包干费”、“工程其它费用”等费用按已完工程造价比例结算。

# 2、不可抗力

2.1、不可抗力事件发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。乙方应在不可抗力事件结束后24小时内向工程师报告受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向工程师报告一次受害情况，直到事件结束。不可抗力事件结束后14天内，乙方向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。甲方应对灾害处理提供必要条件。

2.2、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

# （1）工程本身的损害由甲方承担；

（2）甲方、乙方人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用；

# （3）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

（4）工程所需清理、修复工作的责任与费用的承担，另签定补充协议约定；

（5）延误的工期相应顺延。

2.3、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

# 3、保险

3.1、各方办理各自人员及财产的保险业务，并各自承担相应费用和保险受益。

3.2、运至施工场地内用于工程的所有工程材料（含甲供材），由乙方办理保险，并支付保险费用。

3.3、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工现场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

3.4、保险事故发生时，乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

# 4、税金缴纳

按国家税法规定属隶纳税原则，甲方支付给乙方的工程款项必须在工程所在地税务局纳税，并由甲方每次支付款时一并代扣。如果乙方在异地纳税均无效，甲方仍在每次支付款时代扣税金。

5、本工程竣工，乙方在一个月内无条件撤场，与工程其它任何纠纷事宜无关，如乙方拒不撤场或延期撤场，甲方拒付全部工程余款或按乙方拖延时间的10倍延期支付全部余款，并承担甲方的经济损失。

# 6、补充条款

6.1、甲方与乙方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本条款内容具体化、补充或修改，由甲方和乙方签定补充协议。

6.2 、甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，双方友好协商解决，协商不成，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

# 7、合同生效与终止

7.1、各方在签字、盖章后生效。

7.2、甲、乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方移交完竣工工程后，本合同即告终止。

7.3、合同的权利义务终止后，乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

# 8、合同份数

本合同共   份，具有同等效力，由甲方保存肆份，总承包方保存壹份，乙方保存贰份。

# 十四、合同附件

本合同的合同附件与本合同条款同具法律效力，除以下附件外，本合同附件还包括本工程的招标文件及其附件。

合同附件一：质量保修书

合同附件二：廉政协议条款

合同附件三：投标价包括的工程内容说明

合同附件四：报价编制说明

合同附件五：投标函

合同附件六：开标记录表

合同附件七：评标汇总表

合同附件八：中标通知书

甲     方：

法定代表人：

委托代理人：

经      办：

乙     方：

法定代表人：

委托代理人：

经      办：

合同附件一

工 程 质 量 保 修 书

甲  方：                                         （工程业主）

乙  方：                                            （承包人）

为保证石柱县辣椒批发物流市场安置房项目花院子、寨坡安置点场平工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲、乙双方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及各方约定承担工程保修责任。

# 一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括乙方承包工程内容。

# 二、质量保修期

质量保修期从工程项目竣工之日算起。

1、根据国家有关规定，结合本工程的具体情况，本工程的质量保修期为1年。

2、工程竣工后，乙方应主动回访（每季度回访一次），每次必须签署保修回访单，否则，其保修金在保修期满时不予支付。

# 三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后7天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。如工程保修金不足以抵扣发生的维修费用时，乙方应向甲方支付相应的差额维修费用。

2、保修期间，如发现边坡垮塌等现象，应及时进行处理，并承担所发生的费用。

# 四、质量保修金的金额

本工程质量保修金金额为工程结算总造价的 5% 。质量保修金不计息。

# 五、质量保修金的支付

质量保修期满，乙方完成质量保修任务，无质量问题，甲方将退还乙方结算总造价5%的质量保修金和结清保修期间的费用。

# 六、其他

约定的其他工程质量保修事项：         /         。

本工程质量保修书为施工合同附件，由各方共同签署。

甲     方：

法定代表人：

委托代理人：

经      办：

乙     方：

法定代表人：

委托代理人：

经      办：

二0一三年   月   日

合同附件二

廉政协议条款

(简称： 廉政协议)

甲  方：                                           （工程业主）

乙  方：                                            （承包人）

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政协议。

一、总则

1、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方、的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能对公正执行建设管理行为有影响的其他活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

3、甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。

4、甲方工作人员的家属、亲戚不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

三、 乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，认真履行合同职责，并遵守以下规定：

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请、健身、娱乐等活动。

4、乙方不得与工程监理单位或材料供应商联合作假，如收方、验收，提供虚假资料，接收好处或提成。

5、乙方不得以任何理由索要或接受分包单位或材料供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得在分包单位或材料供应商报销任何应由乙方或个人支付的费用。

6、乙方不准参加分包单位或材料供应商的宴请、健身、娱乐等活动。

7、乙方及其工作人员不得要求或接受分包单位或材料供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。

8、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。

四、违约责任及相关处罚

1、甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，将自觉接受甲方相应的处罚，具体内容如下：

2.1 发现乙方接受分包单位或材料供应商的宴请或娱乐活动，第一次给予警告；发现第二次，参与宴请或娱乐活动的监理人员写出书面检查，并接受1000元/人的经济处罚，项目总监接受2000元的经济处罚；发现第三次，参与宴请或娱乐活动的监理人员清退出场，监理公司接受5000元的经济处罚；以后监理人员每参与一次，均按5000元/次进行经济处罚。

2.2 发现乙方工作人员接受分包单位或材料供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便的行为，发现一次处罚一次。第一次发现，对监理公司处以5000元的罚款，对监理公司警告，相关人员写出书面检查；以后每发现一次，对监理公司处以5000元的罚款，清退相关监理人员。

2.3 乙方不得索要或接受分包单位或材料供应商的礼金、有价证券和贵重物品。若情况属实，监理公司除了退还所收物品外，还要接受甲方的处罚，即：第一次发现，对监理公司警告，相关人员写出书面检查；第二次发现，对监理公司处以5000元的罚款，清退相关监理人员；以后每发现一次，均按5000元/次进行经济处罚，清退相关监理人员。

3、乙方有违反本合同第一、三条责任行为情节严重的，除接受以上第2条处罚外，还依据有关法律法规和规定给予相关责任人党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

五、本合同作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

六、合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

七、本合同补充协议条款一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，各方签字、盖章后生效。

甲   方：

住   所：

法定代表人：

委托代理人：

经      办：

乙     方：

住      所：

法定代表人：

经      办：

合同附件三：

投标价包括的工程内容说明

合同附件四

工程投标报价编制说明

# 一、编制原则

1、投标人必须严格按本“工程投标报价编制说明”的要求编制工程投标总造价。

2、工程投标总造价由投标人依据本“工程投标报价编制说明”及其包括的全部工程内容和费用内容，按风险自担的原则，自主编制、自主报价。

3、“工程投标总造价”即为按本“工程投标报价编制说明”所明确的工程内容、费用内容及要求和相关施工图等编制的投标报价，此投标报价在约定应完成的工程范围内暂定，不再作任何调整。

二、特别提示

1、投标人按现行国家政策、市场风险、工程具体情况和特点等编制投标报价，不得偏离和低于市场成本价，更不得以自身不能承受的价格进行竞争。

2、投标人在投标前必须认真阅读和理解本工程的设计施工图和“投标价包括的工程内容说明”，将其所有工程费用和施工图中的错误和遗漏因技术核定所产生的费用（由投标人自行考虑），以及施工图深化设计所产生的设计和工程费用等全部计入投标报价中。

3、如果投标人在投标前未认真阅读本工程的设计施工图，未将施工图中的错误和遗漏解决在投标前，则下列工程内容均视为已包括在投标报价中而不再计取和支付：

3.1设计施工图中曾示意过的工程内容；

3.2设计施工图已设计并包括在“投标价包括的工程内容说明”中，存在有错误和遗漏的内容。

3.3设计施工图中未设计，但根据施工及验收规范要求必须完成的工作内容。

4、投标人在现场考察时，应认真了解现场情况及其可能出现的变化，以及本工程的工期要求等，并将施工条件和施工措施以及渣场运距等相关费用考虑进入投标报价中，中标人不得因施工条件的不清楚及施工条件的变化为由要求增加或调整任何费用。

5、投标人应根据拟投入工程的各项安全文明施工措施（包括可能采用的措施），但根据规定并未包括在安全文明施工专项费用中的措施费用，由投标人将其费用计入报价中，中标后将不再计取这些费用，也不作任何调整。

6、如投标人在详细阅读了本招标文件及合同条件后，认为合同价款中规定的风险和措施及其它费用用不足时，投标人应将不足费用计入投标报价中。

7、由投标人供应的材料的材料价格由投标人自行确定（但必须满足施工合同中规定的材料要求及施工图等技术资料的要求）。

三、投标价包括的工程内容

1、“工程投标总造价”包括的工程内容按平基施工图、“施工图说”和“标前交底纪要”或“答疑纪要”和《施工合同》中所明确的工程范围和内容执行。

2、投标前技术交底未解决的施工图中的错误、遗漏及曾示意过的工程内容。

四、投标价包括的费用内容

1、工程投标报价（即工程投标总造价）除合同中有明确规定外，均包括了实施和完成其全部工程内容所需的人工费、材料费、机械费、爆破费（或人工机械开凿费）、青苗费、弃土上车费、运输费、渣场推运及压实费、、密实度检测费、缺陷修复费、管理费、各种保险费、措施项目费、技术措施费、道路清洁、密闭运输费用、相关管理部门收取的其他费用、 原附属物拆除及出渣费（含原建筑物、构筑物、道路、硬化地面、环境景观等）、安全文明施工费用、风险及措施费用、利润、规费和税金等应计取的所有费用。

2、施工中所发生的特殊施工技术和措施费用，以及所有材料费用（包括辅材费用）。

3、包括超出《施工合同》所明确的暂定费用，不足部分的费用和未涉及的费用。

4、《施工合同》中规定的“技术核定”的工程内容所发生的所有费用，以及施工合同中的“合同总造价”所包括的费用内容。

5、特别强调：上述条款所确定的内容并充分考虑各种不可预见的风险和建筑市场风险编制投标总造价，在此之外，招标单位不再向投标单位支付任何费用。

五、投标报价编制的内容

本工程投标价编制的内容有 “工程投标总造价”、“综合包干单价”、“安全文明施工专项费用”、“风险和措施及其它费用”等四项内容。

1、工程投标总造价

在“工程投标总造价”中，已包括“安全文明施工专项费用”和“风险和措施及其它费用”及工程量清单费用。

2、综合包干单价

投标人填报的综合包干单价所包括的费用内容为完成工程内容所需的人工费、材料费、机械费、爆破费（或人工机械开凿费）、青苗费、弃土上车费、运输费、渣场推运及压实费、、密实度检测费、缺陷修复费、管理费、各种保险费、措施项目费、技术措施费、道路清洁、密闭运输费用、相关管理部门收取的其他费用、 原附属物拆除及出渣费（含原建筑物、构筑物、道路、硬化地面、环境景观等）、安全文明施工费用、风险及措施费用、利润、规费和税金等除“安全文明施工专项费用”和“风险和措施包干费用”外的所有费用。

3、安全文明施工专项费用

安全文明施工专项费是根据有关文件规定计算的安全文明施工措施专项费用，中标后不再作任何调整。

4、风险和措施包干费用中标后不再作任何调整。

六、工程投标报价编制办法

工程投标报价编制以“市场价计价”的方式进行确定，其工程投标总造价按本工程的《投标价包括的工程内容说明》、“施工图说”及“标前答疑纪要”包括的造价进行编制。

七、工程最高限价

1、招标人编制工程最高限价的工程范围、内容和费用内容与投标单位编制工程投标总造价的工程范围、内容和费用内容同口径。

2、本工程的最高限价包括总价最高限价和综合包干单价最高限价，招标人将于工程开标前3天公布。

甲     方：

法定代表人：

委托代理人：

经      办：

乙     方：

法定代表人：

委托代理人：

经      办：

二0一三年  月  日

合同附件五

投标报价书

合同附件六

开标记录表

合同附件七

评标汇总表

合同附件八

中标通知书

第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2008）中的计量规则编制。规范计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、工程施工合同、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3工程量清单中给出的工程量是指招标图工程量，即是按招标时发布的招标文件、施工图、工程量清单包括的工程内容说明、标前交底纪要和招标答疑等所有标前发布资料确定的工程量。

2. 投标报价说明

2.1不管工程量是否列出，工程量清单中的每一子目都应填报单价或总价，且只允许有一个报价。承包人未填报单价或总价的子目，其费用应视为已包括在工程量清单中其他相关子目的单价和总价之中，承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填报单价或总价的工程项目，但不能得到额外的结算与支付。

2.2除非合同另有规定，标价的工程量清单中的单价和总价均已包括了承包人为实施和完成合同工程所需的人工费、施工机械使用费、材料费、企业管理费、利润等费用，以及合同文件中明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和一般风险。

2.3按基准日期前的法律、法规规定，承包人因承包本合同工程缴纳的各种规费和一切税费均由承包人承担，并包含在所报投标总价中。

2.4工程保险和第三者责任险应根据相关规定的保险金额和保险费率计算保险费，并列入工程量清单中的其它项目清单计价表。除工程保险和第三者责任险以外，所有本合同规定的其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

2.5单价和总价应以人民币报价，付款也按人民币支付。

2.6对工程施工和材料等的一般要求和说明，未在工程量清单中完整重述或摘录，在填报工程量清单的每个子目前应参见合同文件、技术标准和要求及图纸的相关内容。

2.7工程量清单中所列工程量的变动，不应降低和影响合同条款的效力，也不应免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2.8安全文明施工专项费用是专用于建设行政主管部门特别强制要求采取的安全文明施工措施的费用，其内容、计取标准和支付办法，应按重庆市建设行政主管部门强制性规定执行，并作为暂估价由发包人专项列入工程量清单表中，仅作为投标报价的共同基础。实际结算金额应按建设行政主管部门规定的标准和计算方式确定，并按规定的支付方式支付。

2.9图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的扩大或延伸。当各部分和工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2.10授予合同前发现的算术错误将由发包人按评标办法3.1.3条规定的原则予以更正。

施工招标工程量清单包括的工程内容说明

# （简称：工程量清单包括的工程内容说明）

一、编制依据

1、 “石柱县辣椒批发物流市场安置房项目花院子、寨坡安置点场平工程施工图”；

2、工程“招标文件”

二、投标价包括的工程内容

工程量清单包括的工程内容为平基土石方工程，建筑及构筑物拆除工程，维护结构工程，原临时建筑拆除后的建筑垃圾清运，平基范围内的农作物及其他植物的清理，以本“工程量清单包括的工程内容说明”和“图说和纪要”为准。

第一部分 平基土石方工程部分

1、根据 “平基施工图”，凡平基施工图中所示工作内容均属于本次投标报价范围。

2、平基挖方施工内容的土石成分由投标人结合地勘报告和现场实际情况自行测算，在实施时其综合单价不应土石成分及强度等问题做任何调整。

3、考虑现场情况比较复杂，周边有道路、管网、建筑物等，局部土石方开挖时采用爆破方式可能会受一定限制，请各投标单位在踏勘现场和阅读图纸的基础上自行选择施工方法，并把以上因素（包括不能采用爆破开挖造成的成本增加）考虑在报价之中。实际施工过程中不论何种施工方法（包括机械开挖、爆破、机械凿打等），综合包干单价均不做任何调整。

4、在运输过程中的道路清洁、密闭运输费用、相关管理部门收取的其他费用均考虑到综合包干单价中，招标人不另行支付。

5、挖填平衡后多余的土石方外运，其运费考虑到综合包干单价中，招标人不另行支付。

第二部分 建筑及构筑物拆除工程部分

1、“总平面图平场图”所示范围内的建筑物、构筑物、道路、硬化地面、环境景观等所有拆除内容及垃圾清运属于本次投标报价范围，由投标人自行考虑到综合包干单价中；

2、本工程建筑物及构筑物拆除内容全部作为弃渣外运。

3、原物流市场等的搬迁工作由甲方负责，中标人协助实施，并将该部分费用考虑到投标报价中（如挖机、装载机等配合费用）。

4、场地内建（构）筑物拆除及建筑垃圾清运由投标人自行考虑到综合包干单价中。

5、本工程除平基图所示部分附属农作物、树木等植物的清理由投标人自行负责，并由投标人自行考虑到综合包干单价中。

第三部分 其他内容

1、渣场弃渣

（1）本工程的弃渣场地由乙方自行解决，并必须报甲方进行确认和批准，经甲方确认后方可进行弃渣。

（2）乙方自行解决弃渣外运的审批手续，自行协调弃渣外运的所有关系，以上费用均已包含在合同综合包干单价和合同总造价内。

2、本工程需要办理施工许可证，由施工单位办理，相关费用由施工方承担。

3、平场范围内涉及的青苗赔偿费用由投标人自行负责，并由投标人自行考虑到综合包干单价中，并由中标人进场后自行协调解决。因用地障碍或青苗赔偿等原因导致大型机械二次或多次进出场费、窝工损失费及为推进工期而发生的各项不可预料的费用内容而发生的各项不可预料的费用内容计入本次投标范围。

4、本说明含深基坑的安全防护，边坡防护、二次垮塌清理等费用内容。

5、施工过程中的用水用电由施工单位自行解决。

## 3. 工程量清单

工程量清单

# 第六章　图纸

## （详见施工图电子版）

# 第七章　技术标准和要求

1、按国家及重庆市现行相关规范执行。

第八章　投标文件格式

## 目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

二、商务部分

（一）已标价工程量清单

三、技术部分

四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）项目管理机构

（三）项目经理简历表

（四）技术负责人简历表

### （五）专职安全员情况

（六）其他专业人员情况

（七）近年完成的类似项目情况表

## 一、投标函部分

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　       　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

（一）投 标 函

致招标人：

一、根据你方的招标工程：                                    的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经详细踏勘现场和认真研究了招标文件及其附件（包括澄清或者修改文件）、合同条款、图纸、工程建设标准及有关文件，在充分理解后，我方的投标报价如下：

1、本工程 “投标总造价A”为：人民币（小写）            元（大写为                                ），其中含安全文明施工专项费人民币（小写）            元（大写为                                ）和风险措施包干费人民币      元（大写为                  ）。

2、我公司拟派往本工程的项目经理为                   。

3、本工程投标工期为             天。

4、质量目标为：          。

二、“工程投标总造价A”包括的费用内容和编制原则，按本工程《招标文件》第五章“工程量清单”、第四章“合同条款及格式”以及“招标答疑”等执行。

投 标 人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                             （签字）

单位地址：

电话：              传真：

日    期：              年         月          日

### （二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件共两份，一份装入投标文件中递交；另一份手持，开标现场查验。

### （三）投标保证金

（附投标人银行基本帐户开户证明、银行进帐单回单复印件并加盖投标单位公章）

二、商务部分

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　       　 　（签字）

年  月  日

石柱县辣椒批发物流市场安置房项目花院子、寨坡安置点场平工程工程量清单

三、技术部分

目     录

[目录由投标人自行编制]

### 施工方案

1. 投标人编制施工方案的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法； 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施等。

2. 施工方案除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一	拟投入本标段的主要施工设备表

附表二	拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三	劳动力计划表

附表四	计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五	施工总平面图

附表六	临时用地表

### 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.  投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.  施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

### 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图。

### 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 四、资格审查资料

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　       　 　（签字）

年  月  日

目    录

（一）投标人基本情况表

（二）项目管理机构

（三）项目经理简历表

（四）技术负责人简历表

### （五）专职安全员情况

（六）其他专业人员情况

（七）近年完成的类似项目情况表

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：应附资质证书、安全生产许可证、营业执照、（如为市外施工企业需提供有效的入渝备案证）材料的复印件；

### （二）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：如为市外施工企业则所报人员必须是已在分支机构登记备案的人员（须提供入渝备案登记人员材料复印件）。

### （三）项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：按投标人须知前附表1.4.1条要求提供复印件并加盖投标人公章。

### （四）技术负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

### 注：按投标人须知前附表1.4.1条要求提供复印件并加盖投标人公章。

### （五）专职安全员情况

### 注：按投标人须知前附表1.4.1条要求提供复印件并加盖投标人公章。

### （六）其他专业人员情况

### 注：按投标人须知前附表1.4.1条要求提供复印件并加盖投标人公章。

### （七）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：按投标人须知前附表1.4.1条要求提供复印件并加盖投标人公章。

### 资格审查原件资料

1、投标人须知前附表1.4.1条内要求的复印件须全部提供原件审查。

2、原件资料部分投标人应带至开标会现场，开、评标过程中以备查验，如开、评标过程中无法提供，将导致资格审查作废。

3、资格审查原件不装入投标文件中，由投标人随身携带备查。